# Zelfreflectie:

Ik zelf kan dit project niet anders beschrijven dan een grote flop, en ben dan ook niet tevreden over het eindresultaat. Zelf had ik graag gezien dat de app zichzelf kon scale / aanpassen aan ieder scherm en dat er ook daadwerkelijk berichten gekoppeld konden worden aan een trein waarna er ook daadwerkelijk een bericht zou worden verstuurd, maar helaas is dit niet zo ver gekomen.

Het begon al met de communicatie tussen mijn groepsgenoot en mij, wij hebben elkaar uitermate slecht op de hoogte gehouden in de stand van zaken.

Verder verliep het brainstormen wel goed, echter zijn we hier veel te lang in blijven hangen.

Waardoor het concept steeds weer veranderde en daarmee ook nog niet een begin gemaakt kon worden aan het volgende.

Eenmaal een vast concept werd er onderzoek gestart naar de werking en hoofdfunctie van de app.

Hier hadden we veel beter een heldere en duidelijke planning kunnen maken waarin zou staan wie wat zou doen. Door het ontbreken van een duidelijke taakverdeling is er ook zeker minder werk verricht dan had gekund.

Het feit dat Mike zijn werk niet altijd afhad op het afgesproken moment, vaak te laat was en vaak eerder weg moest heeft een grote rol gespeeld in het eindresultaat zoals het er nu uitziet.

Thuis kon Mike naar mijn idee goed overweg met wat hij moest doen echter op school viel mij dit nogal tegen, als ik hem niet zo nu en dan wat werk toeschoof dan had hij waarschijnlijk nog geen eens iets gedaan. Zo zijn er momenten geweest dat ik aan de software bezig was dat hij rustig bezig was met een online spelletje dit was dan vaak even tussendoor. Al was het al fijn geweest als hij zelf eens zou vragen wat hij kon doen.

Uiteindelijke verricht werk:

* Joey:
  + Analyse\_OV-Notifier.docx
  + Concept\_Logboek\_OV-Notifier.docx
  + Controle Concept\_Document\_OV-Notifier.docx
  + Requirements.docx
  + Github
  + Software app
  + Schetsen
  + Pop
  + Poll (controle op vragen)
* Mike:
  + Concept\_Document\_Notifier.docx
  + Mockups
  + Pop
  + Wireframes
  + Flowcharts
  + Poll